** Město Kyjov**

 Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

 Tel.: 518 697 418, fax: 518 614 097

 e-mail: urad@mukyjov.cz

13. listopadu 2015, Kyjov

 **Do kyjovské šroubárny po nové cestě**

**Ke kyjovské šroubárně? Kolem čistírny odpadních vod, kompostárny a pak po nově vybudované cestě. Ta odlehčí hlavně ulici Jiráskově – dlouho jediné dopravní spojnici s továrnou.**

Desítky let si obyvatelé kyjovské Jiráskovy ulice stěžovali na hluk a smog z projíždějících kamionů. Směřovaly do nedalekého areálu šroubárny. „Jiné příjezdové cesty řidiči využít nemohli – žádná nebyla. Kyjovská radnice spolu s vedením továrny proto hledala možnosti, jak kamionovou dopravu posunout co nejdál od domů,“ vysvětlil starosta města František Lukl.

Na nové spojnici vedoucí mimo obydlenou část města začala stavební firma pracovat na konci července: „Nová příjezdná komunikace bude připojena na silnici z Kyjova do Milotic. Povede přes stávající silnici vedoucí k čističce odpadních vod a kompostárně, z níž odbočí nová cesta zakončená vjezdem do areálu Šroubáren Kyjov,“ upřesnil Otakar Matula z odboru rozvoje města.

Na křižovatce ze silnice II/432 do Milotic ke kompostárně stavbaři vybudovali odbočovací pruhy a upravili ji tak pro průjezd kamionů. Tento zásah si vyžádal přeložku více než dvou set dvaceti metrů plynovodu. Přeložky byly nezbytné i v případě stavby výhybny pro projíždějící vozy – stávající komunikace je příliš úzká a dva proti sobě jedoucí řidiči by se nevyhnuli.

Před kompostárnou kamiony odbočí na novou příjezdovou cestu, která vede do šroubárny. Délka spojnice je 266 metrů, šířka 6 metrů, navíc je doplněna o odstavný parkovací pruh pro kamiony v délce 55 metrů a osazena novým venkovním osvětlením.

Stavební firma řešila taky problém s trvale podmáčeným podložím. V celé délce nové silnice proto do hloubky tří až pěti metrů zarazila piloty a zemní pláň zahustila štěrkodrtí.

Trasa cesty navíc vede nad původním odvodňovacím kanálem „Huťský járek“. Ten proto stavbaři přeložili.

Realizace akce: 29. července 2015 - 26. října 2015

Celkové stavební náklady: 17.676.283 Kč vč. DPH

Zhotovitel stavby: Společnost Příjezdová komunikace

ke Šroubárnám Kyjov III - Porr – MSO servis

**Bc. Barbora Vajčnerová**

referentka vnějších vztahů

Městský úřad Kyjov

Masarykovo nám. 30/1

697 01 Kyjov

Email: b.vajcnerova@mukyjov.cz

Tel.: 518 697 418, 777 722 933

Web: www.mestokyjov.cz