Zápis z jednání č. 2/2023

(Společné jednání s Komisí životního prostředí)

Datum konání: 07. 03. 2023

Místo konání: 	velká zasedací místnost

Přítomni: 	Pavel Krakovský, DiS., Mgr. Hana Bednaříková, Ing. Jaroslav Vlach, Ing. Michal Selucký, Ing. arch. Vladimír Bílý, Ing. arch. Martina Černá, Ing. Miloslav Doležal, Mgr. Lukáš Fridrich

Omluveni:	---

Neomluveni:	---

Hosté: 		Mgr. František Lukl, MPA – starosta města, Daniel Čmelík – místostarosta, Kamil Filípek – místostarosta, Roman Pekárek – vedoucí ORM, Ing. arch. David Hoffmann – externí MA,

Zapisovatelka:	Ing. Věra Pekárková

Ověřovatel:	Pavel Krakovský, DiS.

Čas konání:	17:00 – 19:15

Program jednání:

- Schválení programu

- Komplexní pozemkové úpravy

- Revitalizace Kyjov a návazně městského parku

- Město přátelské cyklistům

- Sídliště Za Stadionem III. etapa

- Ul. Jiráskova

- Různé

Průběh jednání:

Samotnému jednání komisí předcházelo jednání ohledně kácení topolů u hřbitova v rámci stavby „Kyjov – chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická“ na místě samém, mimo jiné za přítomnosti vedoucího střediska zeleně TS Kyjov Ing. Františka Svobody. Diskuze byla vedena nad nutností kácení ve fázi před zahájením výstavby chodníků a možnou náhradou za nové stromy. Přítomní se shodli na vykácení před výstavbou chodníků z důvodu možnosti odstranění kořenů. Na návrh arch. Hoffmanna bude provedena nová výsadba stromů na úkor počtu navržených parkovacích míst. Ve spolupráci s Ing. Lattenbergem bude navržena hustota výsadby a druh stromů – PD parkoviště bude s návazností na to upravena. Parkovací stání budou provedeny ze zasakovací dlažby / zatravňovacích prvků. Kmeny pokácených stromů budou použity ve výběhu pro psy v přilehlém lesoparku.

1. Schválení programu

Předsedkyně komise ŽP zahájila jednání přivítáním všech přítomných a seznámila přítomné s programem, u kterého došlo ke změně pořadí bodů – bod 4. byl předřazen před body 2. a 3.

2. Město přátelské cyklistům

Předseda KVU představil rozdíl v přístupu řešení propojení cyklostezek ve městě Kyjov a Veselí nad Moravou, kde jsou v centru města cyklostezky propojeny a nadmístními, a to např. smíšeným provozem chodců a cyklistů. Při revitalizacích je nutné vždy počítat s cyklopruhem / cyklostezkou. Upozornil na to, že v Kyjově místní cyklostezky nejsou v centru propojeny s nadmístními a mělo by být s tímto počítáno již v přípravné fázi projektu.

Diskuze, návrhy na řešení:

Členové komisí se shodli na zakomponování cyklostezky do ulice Mezivodí a Jiráskovy a to smíšeným provozem s chodci.

Arch. Černá pozvala přítomné na přednášku Ing. Karla Říhy, která se uskuteční 27. 3. 2023 od 17:00 hodin. Přednáška se bude týkat celkového koncepčního řešení dopravy, tzv. udržitelné městské mobility.

3. Komplexní pozemkové úpravy

Mgr. Veverková přednesla základní informace o cílech a významu pozemkových úprav, zejména v procesu zavádění adaptačních opatření na klimatickou změnu v krajině i ve městě.

Cílem pozemkových úprav je zejména obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině, zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti krajiny, vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích a také ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability.

Uvedla, že město má zpracovánu strategii k problematice adaptačních opatření (Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu) a je tedy nutné dle této strategie postupovat.

Stav souhlasů s provedením KPÚ na kyjovských katastrech:

4. Revitalizace Kyjovky a návazně městského parku

S problematikou zavádění adaptačních opatření na změny klimatu úzce souvisí i revitalizace toku Kyjovky. Za tímto účelem bylo v minulém roce podepsáno mezi městem a Povodím Moravy, s. p., Memorandum o spolupráci. Ing. Berka uvedl, že v rámci této spolupráce byla v minulém roce provedena se zástupcem Povodí Moravy obhlídka toku Kyjovky. V zahájené spolupráci je tedy třeba pokračovat, této problematice se intenzivně věnovat a k zajištění dalšího postupu jmenovat za město garanta. Dále uvedl, že se starosty okolních obcí je předjednán projekt obnovy staré cesty „Brněnky“.

Diskuze, návrhy na řešení:

Ing. Vlach poznamenal, že v generelu (Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu) nejsou žádné konkrétní kroky a dotazoval se jak tyto uvést do praxe.  Mgr. Veverková odpověděla, že město musí zpracovat konkrétní záměry a jednat s Povodím Moravy.

Ing. Berka uvedl, že v rámci této spolupráce byla v minulém roce provedena se zástupcem Povodí Moravy obhlídka toku Kyjovky. Apeloval na vedení města k zajištění garanta za město, který bude nadále pokračovat v zahájené spolupráci s povodím a bude se intenzivně této problematice věnovat. Dále sdělil, že se starosty okolních obcí je předjednán projekt obnovy staré cesty „Brněnky“.

Závěr z diskuze:

Pro zahájení přípravy konkrétních kroků a jejich zavedení do praxe (realizací) byla vytvořena pracovní skupina složená z členů komisí a vedení města (Daniel Čmelík – místostarosta, Ing. arch. Martina Černá – členka KVU, Ing. Pavel Berka – člen KŽP, Ing. arch. Bílý – člen KVU, Mgr. Zuzana Veverková – členka KŽP, Mgr. et MgA. Barbora Lungová – členka KŽP, Mgr. Hana Bednaříková – členka KVU a KŽP, Ing. Svatopluk Kudláč – člen KŽP, RNDr. Libor Ambrozek – člen KŽP, Ing. arch. David Hoffmann – externí MA).

Jednání pracovní skupiny s Ing. Veselým z Povodí Moravy se uskuteční dne 24. 3. 2023 od 14:00 hodin na MěÚ Kyjov.

5. Za Stadionem

Členové komisí diskutovali nad návrhem přípravy projektu „Kyjov – regenerace sídliště Za Stadionem III. etapa“. Jedná se o var. 6, se kterou obyvatelé sídliště vyslovili souhlas svými podpisy.

Diskuze, návrhy na řešení:

Diskuze byla vedena nad chodníkem, zda ho zachovat či ne, případně jeho umístění.

Členové KŽP chtějí vytvořit zasakovací záhon (původně měla být dešťová zahrada, která nebyla Ing. Lattenbergem doporučována).

Úkol:

Nechat zpracovat Ing. Lattenberga vizualizaci návrhu zasakovacího záhonu pro projednání s občany.

Prověřit umístění chodníků podél garáží, namísto středového chodníku mezi parkovišti.

6. Ul. Jiráskova

Členům komise ŽP byla předložena „Studie – ul. Jiráskova – Bezbariérová trasa“ zpracovaná firmou ŠTĚPA Projekce s.r.o. Oproti dříve předloženému návrhu na úpravu bezbariérové trasy byl do studie zahrnut celý šířkový profil ulice, včetně nového povrchu komunikace.

Členové KVU byli se záměrem seznámeni na minulém jednání.

Diskuze, návrhy na řešení:

- Vedoucí ORM přítomným sdělil, že občané ulice nejsou pro cyklostezku. Dále sdělil, že občané byli seznámeni s tím, že EG.D uloží elektrické vedení do země (cca během dvou let).

- Členové komisí se shodli, že cyklostezky by měly být prioritní.

- Arch. Hoffmann připomínkoval, že chybí celková koncepce úpravy.

- Ing. Vlach poznamenal, že u tohoto prostoru a výškového profilu není možné uspokojit všechny potřeby, tj. chodník + cyklostezka + obousměrná komunikace.

- Mgr. Veverková navrhovala zjednosměrnění ulice.

- Vedoucí ORM konstatoval, že bude možné zbudovat parkování u dráhy, ale až po její elektrifikaci.

7. Různé

Rozhledna Tanečnice

Ing. Vlach představil varianty umístění rozhledny. Var. A je místo na pozemcích rodiny Sedlářovy, var. B je umístěna u cyklostezky do Sobůlek. Dále přichází v možnost varianta C – u vodojemu Kohoutek.

Diskuze, návrhy na řešení:

- Ing. Vlach se dotazoval, zda má pokračovat spolek nebo město?  Pan starosta sdělil, ať na přípravě pokračuje spolek.

- Vedoucí ORM doporučuje udělat návrhy na více místech, které by se popřípadě daly napasovat na možný dotační titul.

- Ing. Vlach nechá zpracovat výhled z místa vodojemu.

- Každá z variant má své silné i slabé stránky, ani členové se neshodli na konkrétním místě umístění – každý má jiné požadavky na výhled, který je jen subjektivním dojmem.

Ing. arch. Hoffmann

Architekt sdělil, že navázal kontakt se školou v Lednici ke společné spolupráci, při níž by mohli studenti v rámci svých prací zpracovat návrhy studií úprav parku.

- Arch. Černá se dotazovala, jakou formou se přistoupí k přípravě revitalizace parku – zda soutěží nebo zadáním.

- Místostarosta poznamenal, že je potřeba definovat, pro koho má park sloužit.

Závěr z diskuze, úkol:

Předložit dříve zpracovanou studii revitalizace parku členům obou komisí.

Mgr. Veverková

Pozvala všechny přítomné na debatu o hospodaření v lesích, která se bude konat dne 9.3.2023 od 18 hod. v pivovaru.

Mgr. Lungová

Další postup v revitalizaci parků, vč. parku na Seifertově náměstí a u kaple sv. Josefa.

Ing. Blažek

Informoval o soutěži vyhlášenou JMK – Cena za krajinu,

Termín dalšího jednání: nebyl stanoven

Zapsala: Ing. Věra Pekárková

Ověřil: Pavel Krakovský, DiS.